В ВАО отремонтируют на 40 ветеранских квартир больше, чем было запланировано
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В префектуре Восточного округа подвели итоги благотворительной акции по проведению ремонта квартир ветеранов ВОВ.
Как сообщила заместитель префекта Восточного округа И. Кузнецова, за 9 месяцев 2016 года ремонтные работы были выполнены в 290 квартирах ветеранов, что на двадцать квартир больше запланированного. Более того, в ряде районов, к примеру, Ивановском, строители выполнили работы с опережением графика. 
Для исполнения распоряжения в каждом районе ВАО был составлен адресный перечень жилища, подлежащего ремонту в первую очередь. Когда строители приступили к работе, выяснилось, что многие ветераны уехали проживать на дачу, поэтому их квартиры были отремонтированы в другие сроки, но без внимания не осталась ни одна ветеранская квартира. Мастера поменяли в квартирах сантехнику, отремонтировали пол, стены и потолки, а также учли индивидуальные просьбы ветеранов, которые чаще всего просили заменить старые окна новыми. 

По итогам выполненных работ было принято решение о включении в план ремонта 2016 года еще 40 ветеранских квартир. 
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